# Aufwandserfassung

Aufwand und Schwierigkeit

**Zeitraum** Skala: a viel zu hochvon: 13.03.2017 b zu hoch  
bis: 19.03.2017 c angemessen d zu niedrig  
 e viel zu niedrig

**Erfasser/Autor:** Kevin Mangold

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aufgabe** | **Wer?** | **Aufwand** | **Schwierigkeit** | **Zeitumfang** |
| Dokumentation JUnit, Jenkins | Severin Neuner | c | c | 3 |
| Dokumentation allgemeine Anwendung, erste Logoentwürfe | Tessa Haschtschek | c | c | 2,5 |
| Dokumentation: MariaDB, Sendmail | Nicholas Dickel | c | C | 1 |
| Implementierung: Loginsystem und Registrierungsmöglichkeit mit Sessions und Logoutfunktion | Nicholas Dickel | c | c | 4 |
| Dokumentation MagpieRSS, ROME, Java-diff-utils, Feed Enlarger, Lucene | Florian Schmidt | c | c | 4 |
|  |  |  |  |  |
| Designbeschreibung | Severin Neuner | c | b | 4 |
| Anleitung für den Prototypen | Severin Neuner | c | c | 2 |
| Implementierung Backend des Prototyps | Florian Schmidt | b | b | 25 |
| Vorbereitung Review: technische Präsentation | Florian Schmidt | c | c | 2 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |